3.1. Организация процесса управления проектами

Цель работы: визуализация процесса разработки в системе управления проектами Kaiten.

Методические указания

В исследовании журнала «Как открыть бизнес» проанализировали деятельность более 11 000 компаний и установили, что планирование помогает компании развиваться на 30% быстрее [30].

Применение системы управления проектами позволяет:

- Создавать, внедрять и корректировать план работы по проекту;

- Эффективно распределять материальные и человеческие ресурсы, необходимые для реализации проекта;

- Контролировать основные показатели темпов и качества выполнения проекта;

- Добиваться повышения эффективности производства;

- Устанавливать наличие взаимосвязей в работе различных проектов;

- Учитывать достоинства и недостатки выполненной работы при планировании нового проекта.

По данным портала Capterra (https://www.capterra.com/project-management-software/) систем управления проектами (СУП) насчитывается несколько сотен. Наиболее популярными компаниями на рынке решений управлениями проектов признаны: Trello, 37Signals(Basecamp), Asana, Wrike, Genius Inside, Doist, Microsoft, Zoho, Clickup, monday.com. К  решениям в данной области, которые входят Российский реестр ПО,  относят ADVANTA, 1С: Управление проектным офисом, ELMA, Мегаплан, YouGile, Pyrus  и др.. Функционал этих систем способен заменить стеки программных решений Trello, Microsoft To-Do, Todoist. С помощью СУП сотрудники компаний создают и отслеживают выполнение задачи, организуют работу по методологии Agile, автоматизируют работы, разрабатывают пользовательские дашборды и многое другое. В сфере управления проектами  популярны SaaS-решения, предоставляющие возможность команде проекта получить доступ к облачному многофункциональному сервису, например, Яндекс.Трекер (https://cloud.yandex.ru/services/tracker)  или Kaiten (https://kaiten.ru).

Рассмотрите возможности по организации эффективной работы над проектом по разработке веб-системы на примере облачной системы управления проектами Kaiten, в основе которой лежит принцип kanban-визуализации. Она обладает интуитивно понятным интерфейсом, является бесплатной в ограниченной версии. Для расширения функциональных возможностей предусмотрена интеграция со сторонними сервисами.

Для каждого проекта предусмотрено пространство – область, в которой можно располагать одновременно несколько Kanban-досок. На рис. 3.1 показано пространство проекта Галактика с двумя простыми электронными досками Космос и Подзадачи. На каждой доске расположены карточки с  задачами, которые необходимо выполнить в ходе реализации проекта. Все карточки сгруппированы по колонкам, в частности на доске Космос присутствуют три колонки: к исполнению (TO DO), В работе (IN PROGRESS), Выполнено (DONE).

Рис. 3.1. Пространство проекта в облачном сервисе Kaiten

1. Административная панель сервиса позволяет быстро создать новые пространства (рис.3.2). Пространства позволяют сгруппировать все доски одного проекта. Пользователь, который создает пространство становится его администратором и может пригласить других сотрудников, работающих над проектом с присвоением им определенной роли (табл.3.1) [31].

Рис. 3.2. Создание нового пространства в рабочей области сервиса

Таблица 3.1

Роли пользователей

| Роль | Доступный функционал |
| --- | --- |
| Владелец | Создатель аккаунта. Права администратора. |
| Администратор | Доступны все операции на пространстве. Есть доступ к административному разделу. Может удалять и восстанавливать доски и колонки, менять роли других участников на пространстве. |
| Редактор | Доступны все операции, кроме: удаления досок и колонок, настройки интеграций, административного раздела. |
| Комментатор | Доступно всё рабочее пространство (доски, отчеты, архив), но только в режиме чтения. Также есть возможность оставлять комментарии. |
| Гостевой пользователь | Доступно всё рабочее пространство (доски, отчеты, архив) только в режиме чтения и комментирования. За гостевых пользователей оплату не проводят. |

После нажатия на знак шестеренки (рис. 3.3.) рядом с названием пространства получают доступ к атрибутам пространства и возможным интеграциям с системами хранения версий, например GitHub (рис. 3.4.).

Рис. 3.3. Настройка пространтства

Рис. 3.4. Администрирование пространства проекта

2. На созданную область добавляют доски проекта. Для ее создания нажимают на символ плюс и затем, следуя инструкциям сервиса, дают название и настраивают свойства (рис.3.5).

Рис. 3.5. Добавление новой доски в рабочее пространство Вселенная

Доску проекта можно переименовывать, добавлять описание, клонировать, перемещать на другое пространство, задачи доски экспортировать в табличном формате в Excel  и т.д. Полный список по взаимодействию с доской будет доступен при нажатии на три точки в правом верхнем углу окна (рис.3.6).

Рис.6.6. Операции с доской проекта Космос

3. На каждую доску заносят карточки задач. Для этого открывают вкладку Добавить и выбирают Карточку (рис.3.7). Внутри карточки хранят информацию о вашей задаче: описание, файлы, сроки выполнения, ответственных за выполнение (рис.3.8).  Карточки можно перемещать между списками, дублировать, архивировать и безвозвратно удалять.

Рис. 3.7. Список объектов пространства на вкладке Добавить

Рис.3.8. Детализация задачи

Добавление атрибутов карточки осуществляют выбором из меню, которое будет открыто после нажатия на пиктограмму Плюс (рис. 3.9). К карточкам прикрепляют дополнительные материалы, которые загружают с компьютера, планшета, смартфона, из облачного хранилища, либо по ссылке (рис.3.9)

Рис. 3.9. Атрибуты карточек

5. Для определения новых задач по столбцам курсор спускают ниже последней задачи и в всплывающем окне Сформулируйте задачу именуют новую задачу. Чтобы добавить атрибуты на оборотной стороне карточки надо перевернуть карточку, дважды кликнув по верхней стороне.

6. На карточку можно добавить метку, которые свяжут разные задачи в виртуальные группы (рис. 3.10) и позволят проводить фильтрацию задач по одноименным меткам. Для удобства восприятия категорий на карточки добавляют метки различных цветов. Меткам присваивают названия и при необходимости увеличивают их количество. В проектном управлении удобно применять систему расстановки приоритетов в соответствии с матрицей Эйзенхауэра, когда все задачи делятся на 4 типа:

- Важные – срочные;

- Неважные – срочные;

- Важные – не срочные;

- Неважные – не срочные.

Рис. 3.10. Управление метками задачи

7. В системах управления проектами для каждой задачи можно определить срок выполнения, дату начала и дату завершения. В Kaiten реализована возможность просмотра графика выполнения задач в табличном виде (рис.3.11) и в TIMELINE-формате (рис.3.12).

Рис. 3.11. Табличный формат представления задач проекта

Рис.3.12. Представление задач и графика их выполнения в формате TIMELINE

Упражнение. Регистрация в онлайн-системе Kaiten

1. Перейдите на главную страницу веб-ресурса https://kaiten.ru/.

2. Пройдите все этапы регистрации: введите адрес электронной почты, пароль, затем подтвердите свой адрес (рис.3.12)

Рис. 3.12. Регистрация аккаунта в облачной СУП Kaiten

Кейс. Дружный коллектив аэрокосмической студии решил самостоятельно реализовать web-приложение. На собрании составили технические характеристики сайта, обсудили его дизайн  и  контент. Для организации процесса разработки выбрали систему планирования Kaiten, методологию SCRUM или Kanban, создали команду «Ракета» и определили следующие задачи проектирования.

- Исследование характеристик сайтов-конкурентов.

- Составление SWOT-анализа.

- Выбор программных средств реализации.

- Установка сервера.

- Разработка базы данных веб-приложения.

- Разработка прототипа клиентской части.

- Реализация web-страниц приложения.

- Разработка контента.

- Перенос на хостинг.

Упражнение. Организация проекта по реализации веб-приложения.

1.  Добавьте пространство проекта и назовите его, например Альтаир (рис.3.13).

Рис.3.13. Создание пространства для проекта

2. Создайте на пространстве простую доску проекта, например Космос, с тремя столбцами: Очередь, В работе, Готово (рис.3.14-3.15).

Рис. 3.14. Создание доски

Рис. 3.15. Выбор типа доски

3. Измените название колонки Очередь на Запланированные. Для переименования нажмите три точки рядом с названием колонки и выполните желаемые настройки (рис.3.16).

Рис. 3.16. Выбор настроек колонки проекта Космос

4. Добавляйте карточки в поле Очередь в соответствие с задачи проекта.  В списке Очередь создайте карточки с детализацией подзадач (рис.3.15) на основе чек-листов, добавьте метки, назначьте ответственных за выполнение, дату выполнения работы и другие атрибуты (рис.3.16).

Рис. 3.15. Добавление первой карточки доски проекта Космос

Рис.3.16. Атрибуты карточки web-приложения

По мере выполнения задачи следует перемещать между списками до тех пор, пока они не окажутся в последнем колонке Готово.

Задание по  работе.

Определите предметную область, в которой планируете разрабатывать web-систему. При моделировании работы по разработке визуализируйте этапы его создания. Декомпозицию проекта на задачи и подзадачи проведите самостоятельно. За выполнение каждой работы должен отвечать один из членов команды. По мере выполнения поставленных задач они будут перемещаться по колонкам интерактивной доски.

Порядок выполнения

1. Создать командный проект в системе Kaiten: пространство, доска, команда разработчиков. Количество работающих по проекту 2-3 человека.

2. Выбрать методологию по организации процесса разработки SCRUM, Kanban или водопадная.

3. В соответствии с выбранной методологией разработать добавить на доску пространства колонки и карточки. Количество элементов на карточках может варьироваться. Результат заполнения каждой карточки показать на скриншоте.

В карточках должны присутствовать следующие элементы:

- Заголовок – название карточки.

- Дата выполнения – срок завершения работ по карточке.

- Чек-лист – список подзадач к карточке.

- Комментарии – обсуждение по карточке.

- Метки – теги карточек.

- Участники команды, которые отвечают за реализацию задачи.

- Вложения – файлы и ссылки, вложенные в карточки.

- Графические материалы

4. Перейти в режим просмотра графика выполнения задач в табличном виде (рис.8.1) и в TIMELINE-формате. Результаты показать на скриншотах. Посмотреть на TIMELINE-диаграмме длительность выполнения каждой задачи и проверить, что дата начала и завершения работ установлены правильно. При необходимости откорректировать данные.

Структура отчета по работе

1. Титульный лист.

2. Цель работы.

3. Последовательность выполнения работы, представленную на скриншотах с краткими текстовыми пояснениями (рис.3.17).

Рис.3.17 Пример доски пространства в компактном виде

4. Выводы в виде эссе, в котором поясните назначение выполненной работы, что нового вы узнали в процессе ее выполнения, с какими проблемами столкнулись и пути их преодоления.

5. Список использованных источников.